PT XOLVON KEHIDUPAN CERDAS ABADI

Level 3 | CafeMargin Control

DOKUMEN LAYANAN DAN KONTRAK LENGKAP

Dokumen ini bersifat RAHASIA dan hanya diperuntukkan bagi penggunaan internal CafeMargin dan Klien yang bersangkutan.

BAGIAN A | SERVICE BRIEF

SERVICE BRIEF Level 3 | CafeMargin Control

1.  RINGKASAN ENGAGEMENT

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Nama Layanan | Level 3 — CafeMargin Control |
| Total Investasi | IDR 12.000.000 – IDR 20.000.000 (satu kali pembayaran) |
| Timeline Delivery | 22 hingga 28 hari kerja sejak tanggal konfirmasi data lengkap diterima |
| Jumlah Sesi Konsultasi | 6 sesi (lihat Jadwal Konsultasi) |
| Support Pasca-Penyerahan | 14 hari kalender tanpa biaya tambahan |
| Dokumen Legal | NDA ¦ SOW ¦ SLA ¦ MSA ¦ Payment Terms |
| Struktur Pembayaran | Down Payment (50%) → Termin Kedua (25%) → Pelunasan Akhir (25%) |

2.  SCOPE OF WORK

Pekerjaan berikut dilaksanakan oleh Konsultan sebagai bagian dari engagement ini:

- Waste and Shrinkage Monitoring System: setup tracking sheet harian yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, dengan threshold notifikasi otomatis dan SOP pencatatan harian

- Shift Performance Dashboard: analisis pendapatan per shift, jumlah transaksi per jam, dan labor cost ratio per shift

- Optimasi Labor Cost: rekomendasi penjadwalan shift optimal berdasarkan pola traffic yang teridentifikasi

- Fraud Risk Mapping: identifikasi pola anomali void, diskon, dan refund; penyusunan risk matrix; dan Cash Control SOP

- KPI Barista System: matriks KPI operasional, simulator penghitungan insentif, dan aturan integrasi penggajian

- Full Financial Control Dashboard: dashboard terintegrasi yang dapat diperbarui secara real-time untuk pemilik

- Lima (5) dokumen SOP tertulis (waste, shift, KPI, cash control, eskalasi) dan satu (1) video walkthrough yang direkam

- Enam (6) sesi konsultasi dan pelatihan sesuai Jadwal Konsultasi

3.  DELIVERABLES

| No. | Deliverable | Format | Target Penyerahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Full Financial Control Dashboard | Google Sheets dan Apps Script | Hari ke 24–26 |
| 2. | Shift Performance Dashboard | Google Sheets atau Looker Studio | Hari ke 20–22 |
| 3. | Waste and Shrinkage Monitoring System | Google Sheets, Forms, dan Script | Hari ke 16–18 |
| 4. | Fraud Risk Matrix dan Cash Control SOP | PDF | Hari ke 18–20 |
| 5. | KPI Barista System (Matriks dan Simulator) | Google Sheets | Hari ke 22–24 |
| 6. | Lima (5) SOP Operasional Tertulis | PDF (maks. 2 halaman per SOP) | Hari ke 24–26 |
| 7. | Video Walkthrough Sistem | Rekaman Loom, 15–30 menit | Hari ke 26–28 |
| 8. | Laporan Control Final | PDF, 12–18 halaman | Hari ke 26–28 |

4.  TEKNOLOGI DAN TOOLS YANG DIGUNAKAN

Konsultan menggunakan teknologi dan tools berikut dalam pelaksanaan engagement ini:

- Google Sheets dan Apps Script (CafeMargin Control Dashboard — eksklusif dan proprietary)

- Google Forms (input harian yang dioptimalkan untuk perangkat mobile — waste tracking)

- Google Colab dan Python untuk deteksi anomali dan analisis shift

- Google Looker Studio untuk visualisasi Financial Control Dashboard

- Mekari dan kompatibilitas POS API untuk sinkronisasi data (apabila tersedia)

- Loom untuk dokumentasi video walkthrough sistem

- Web scraper untuk pemantauan review kompetitor

- Weather Analyzer untuk analisis pola traffic per shift

JADWAL KONSULTASI DAN KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

1.  JADWAL KONSULTASI

| Sesi | Nama Sesi | Durasi | Waktu Pelaksanaan | Format | Agenda Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff dan Penilaian Sistem | 60 menit | Hari ke 1–2 | Zoom / Tatap muka | Review Scope; konfirmasi akses sistem; wawancara pemilik dan manajer |
| 2 | Mid-Check 1 | 45 menit | Hari ke 8–9 | Zoom | Review temuan Analisis Waste dan Shift; konfirmasi desain sistem |
| 3 | Mid-Check 2 | 45 menit | Hari ke 16–17 | Zoom | Demonstrasi dashboard sementara; preview KPI System; umpan balik Klien |
| 4 | Pelatihan Sesi 1 - Manajer | 120 menit | Hari ke 21–23 | Zoom / Tatap muka | Pelatihan penggunaan dashboard; SOP input harian; Q&A |
| 5 | Pelatihan Sesi 2 -Pemilik | 60 menit | Hari ke 24–25 | Zoom | Overview sistem kontrol; cara membaca dashboard; eskalasi notifikasi |
| 6 | Penyerahan Final dan Sign-Off | 90–120 menit | Hari ke 26–28 | Zoom / Tatap muka | Serah terima seluruh aset; Q&A final; Completion Sign-Off |

2.  KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

KPI berikut digunakan sebagai ukuran utama kualitas engagement dan menjadi dasar evaluasi bersama dalam sesi Delivery:

| KPI | Target | Metode Pengukuran | Sumber Data Baseline |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem waste tracking beroperasi dan telah diuji | Sistem berfungsi dengan minimal 3–5 hari data live sebelum serah terima | Pengujian sebelum serah terima | Tidak ada baseline — dibangun dari awal |
| Akurasi shift dashboard | ≥ 95% dibandingkan data POS | Konfirmasi silang manual minimal 10 shift | Data POS historis |
| Kelengkapan Fraud Risk Matrix | Seluruh kategori transaksi telah dinilai risikonya | Jumlah kategori risiko yang teridentifikasi | Tidak ada baseline sebelumnya |
| Kesiapan KPI Barista System | Simulator beroperasi; dokumen SOP tersedia | Review internal dan satu (1) siklus simulasi | — |
| Kompetensi manajer pasca pelatihan | Skor penilaian mandiri pasca pelatihan ≥ 75% | Kuis atau formulir penilaian mandiri | — |
| Labor cost ratio terkuantifikasi | Angka baseline tersedia | Dihitung berdasarkan pendapatan aktual | Data payroll 3 bulan |
| Tingkat kepuasan Klien pasca penyerahan | Skor ≥ 4,3 / 5,0 | Formulir umpan balik pasca penyerahan | — |

KPI yang ditetapkan di atas mengukur kualitas dan kelengkapan pekerjaan analitik serta Deliverables Konsultan. KPI ini tidak merupakan jaminan pertumbuhan bisnis atau kinerja keuangan tertentu. Hasil aktual bergantung pada implementasi rekomendasi oleh Klien dan kondisi pasar yang berada di luar kendali Konsultan.

BAGIAN B | DOKUMEN KONTRAK LEGAL

Dokumen-dokumen berikut merupakan kerangka hukum lengkap yang mengatur engagement ini. Urutan penandatanganan adalah sebagai berikut: Non-Disclosure Agreement → Statement of Work → Service Level Agreement → Master Service Agreement → Payment Terms dan Prosedur Invoice.

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (PERJANJIAN KERAHASIAAN)

Perjanjian Kerahasiaan ini (2018Perjanjian2019) dibuat dan berlaku sejak Effective Date yang tercantum pada halaman penandatanganan, oleh dan antara CafeMargin ("Konsultan") dan Klien yang bertanda tangan di bawah ini ("Klien"), yang selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Para Pihak", dalam rangka pelaksanaan engagement Level 3 — CafeMargin Control.

1.  DEFINISI CONFIDENTIAL INFORMATION

Yang dimaksud sebagai Confidential Information dalam Perjanjian ini adalah seluruh data dan informasi yang disampaikan Klien kepada Konsultan dalam rangka pelaksanaan engagement, mencakup namun tidak terbatas pada:

- Data transaksi POS minimal enam (6) bulan, termasuk rincian per shift dan per kasir

- Data penggajian dan struktur gaji per posisi (nama karyawan dapat dianonimkan atas permintaan Klien)

- Jadwal shift minimal satu (1) bulan terakhir

- Catatan stock opname dan purchase order (apabila tersedia)

- Data void, diskon manual, dan refund dari POS

- Akses read-only ke sistem POS untuk audit struktur data

- Catatan wawancara dengan manajer dan barista senior (dilaksanakan dalam lingkup engagement ini)

2.  KEWAJIBAN KONSULTAN

Konsultan wajib:

- tidak mengungkapkan Confidential Information kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Klien;

- menggunakan Confidential Information semata-mata untuk keperluan pelaksanaan Scope of Work sebagaimana didefinisikan dalam Statement of Work;

- menyimpan seluruh data dalam sistem penyimpanan cloud terenkripsi dengan akses yang dibatasi hanya pada anggota tim yang aktif dalam engagement ini;

- menghapus atau mengarsip seluruh Confidential Information dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Completion Sign-Off, dan menyampaikan konfirmasi tertulis kepada Klien;

- tidak menggunakan data Klien untuk keperluan benchmarking, publikasi, atau tujuan lain di luar engagement yang disepakati, tanpa persetujuan tertulis Klien.

3.  KEWAJIBAN KLIEN

Klien wajib:

- menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada Konsultan;

- tidak meminta pertanggungjawaban Konsultan atas keputusan bisnis yang diambil berdasarkan output analitik — seluruh keputusan bisnis final sepenuhnya ada di tangan Klien;

- tidak mendistribusikan output eksklusif Konsultan (dashboard, model keuangan, laporan) kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.

4.  PENGECUALIAN

Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku apabila Confidential Information:

- telah tersedia untuk umum bukan karena pelanggaran Perjanjian ini;

- telah diketahui Konsultan sebelum pengungkapan, dibuktikan dengan catatan yang ada;

- diperoleh secara independen dari pihak ketiga yang memiliki hak pengungkapan yang sah;

- wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum, peraturan, atau putusan pengadilan yang berlaku di Indonesia, dengan syarat Konsultan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Klien sebelumnya sepanjang diizinkan secara hukum.

5.  JANGKA WAKTU (SERVICE PERIOD)

Perjanjian ini berlaku sejak Effective Date dan tetap mengikat selama Service Period berlangsung, ditambah 2 (dua) tahun setelah tanggal berakhirnya Service Period atau tanggal Completion Sign-Off, mana yang lebih belakang.

5.1  Klausul Khusus: Data Karyawan dan Penggajian

Data penggajian yang diberikan Klien digunakan semata-mata untuk analisis labor cost ratio dan desain KPI System. Nama karyawan tidak akan dicantumkan dalam laporan final mana pun; kode posisi digunakan sebagai gantinya. Konsultan tidak akan berkomunikasi langsung dengan karyawan Klien tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik atau direktur Klien.

5.2  Klausul Khusus: Temuan Fraud

Apabila dalam proses analisis ditemukan indikasi kegiatan fraud yang sedang berlangsung, temuan tersebut dilaporkan secara langsung dan rahasia kepada pemilik atau direktur Klien. Konsultan tidak memiliki kewajiban atau kewenangan untuk melaporkan temuan tersebut kepada pihak eksternal mana pun, dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil Klien setelah menerima laporan tersebut.

6.  SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi material yang dapat dibuktikan secara nyata, serta memberikan hak kepada Konsultan untuk mengakhiri engagement secara sepihak tanpa pengembalian pembayaran yang telah diterima.

7.  GOVERNING LAW DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Segala sengketa diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender. Apabila tidak tercapai kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah domisili Konsultan.

| Atas nama: CafeMargin (Konsultan) Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ | Atas nama: Klien Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ |
| --- | --- |

STATEMENT OF WORK (LINGKUP PEKERJAAN)

Statement of Work ini (2018SOW2019) dibuat berdasarkan Master Service Agreement (apabila berlaku) dan Non-Disclosure Agreement yang telah ditandatangani Para Pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen tersebut.

1.  IDENTIFIKASI PROYEK

| Field | Detail |
| --- | --- |
| Nama Layanan | Level 3 — CafeMargin Control |
| Nomor Referensi SOW | CM-SOW-L3-[YYYY]-[NNN] |
| Effective Date | Sebagaimana tercantum pada halaman penandatanganan |
| Estimasi Penyelesaian | 22 hingga 28 hari kerja |
| Referensi MSA | CM-MSA-L3-[YYYY]-[NNN] |

2.  SCOPE OF WORK

Konsultan wajib melaksanakan pekerjaan berikut sebagai bagian dari engagement ini:

- Waste and Shrinkage Monitoring System: setup tracking sheet harian yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, dengan threshold notifikasi otomatis dan SOP pencatatan harian

- Shift Performance Dashboard: analisis pendapatan per shift, jumlah transaksi per jam, dan labor cost ratio per shift

- Optimasi Labor Cost: rekomendasi penjadwalan shift optimal berdasarkan pola traffic yang teridentifikasi

- Fraud Risk Mapping: identifikasi pola anomali void, diskon, dan refund; penyusunan risk matrix; dan Cash Control SOP

- KPI Barista System: matriks KPI operasional, simulator penghitungan insentif, dan aturan integrasi penggajian

- Full Financial Control Dashboard: dashboard terintegrasi yang dapat diperbarui secara real-time untuk pemilik

- Lima (5) dokumen SOP tertulis (waste, shift, KPI, cash control, eskalasi) dan satu (1) video walkthrough yang direkam

- Enam (6) sesi konsultasi dan pelatihan sesuai Jadwal Konsultasi

3.  DI LUAR SCOPE OF WORK (EXCLUSIONS)

Hal-hal berikut secara tegas tidak termasuk dalam Scope of Work engagement ini. Permintaan Klien atas layanan yang tidak tercakup memerlukan Change Order tertulis tersendiri beserta biaya tambahan yang disepakati:

- integrasi langsung ke sistem POS (tersedia sebagai Add-On POS Integration terpisah)

- pengembangan perangkat lunak penggajian atau sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- keputusan rekrutmen, penilaian kinerja, atau pemutusan hubungan kerja karyawan

- audit akuntansi formal atau penyusunan laporan keuangan tersertifikasi

- analisis cabang atau outlet lain selain yang secara tegas disebutkan dalam SOW ini

4.  DELIVERABLES

| No. | Deliverable | Format | Target Penyerahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Full Financial Control Dashboard | Google Sheets dan Apps Script | Hari ke 24–26 |
| 2. | Shift Performance Dashboard | Google Sheets atau Looker Studio | Hari ke 20–22 |
| 3. | Waste and Shrinkage Monitoring System | Google Sheets, Forms, dan Script | Hari ke 16–18 |
| 4. | Fraud Risk Matrix dan Cash Control SOP | PDF | Hari ke 18–20 |
| 5. | KPI Barista System (Matriks dan Simulator) | Google Sheets | Hari ke 22–24 |
| 6. | Lima (5) SOP Operasional Tertulis | PDF (maks. 2 halaman per SOP) | Hari ke 24–26 |
| 7. | Video Walkthrough Sistem | Rekaman Loom, 15–30 menit | Hari ke 26–28 |
| 8. | Laporan Control Final | PDF, 12–18 halaman | Hari ke 26–28 |

5.  TIMELINE DAN MILESTONE

| Fase | Aktivitas | Durasi | Penanggung Jawab | Completion Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Audit Mendalam dan Penilaian Awal | 3–4 hari | Lead Analyst + CS | Brief internal selesai; data lengkap diterima |
| Fase 2 | Setup Waste and Shrinkage System | 4–5 hari | Analyst + Tech Specialist | Sistem waste berjalan live; Mid-Check 1 dilaksanakan |
| Fase 3 | Analisis Shift dan Labor | 4–5 hari | Senior Analyst | Dashboard shift selesai |
| Fase 4 | Fraud Risk Mapping dan Cash Control | 3–4 hari | Lead Analyst | Fraud matrix dan SOP selesai |
| Fase 5 | KPI System dan Integrasi Dashboard | 4–5 hari | Tech Specialist + Analyst | Dashboard diuji; Mid-Check 2 dilaksanakan |
| Fase 6 | Dokumentasi dan Pelatihan | 2–3 hari | Lead Analyst + CS | Sesi Pelatihan 1 dan 2 selesai dilaksanakan |
| Fase 7 | Penyerahan Final | 1 hari | Lead Analyst | Completion Sign-Off diterima |

6.  ASUMSI DAN PRASYARAT

Timeline dan Scope of Work dalam SOW ini berjalan sesuai rencana apabila asumsi-asumsi berikut terpenuhi:

- Data POS minimal enam (6) bulan tersedia dalam format yang dapat diekspor

- Klien memberikan akses read-only ke sistem POS dalam tiga (3) hari kerja setelah Kickoff

- Wawancara manajer dapat dijadwalkan dalam lima (5) hari kerja setelah Kickoff, atas persetujuan pemilik Klien

- Klien memiliki akun Google (Sheets dan Drive) yang dapat digunakan untuk engagement ini

- Setidaknya satu (1) PIC yang ditunjuk dari sisi Klien (level manajer) tersedia untuk mengikuti pelatihan dan menjadi champion adopsi sistem

7.  KEBIJAKAN REVISI

Level 3 mencakup dua (2) kali revisi minor per Deliverable dan satu (1) kali perbaikan bug sistem dalam empat belas (14) hari kalender setelah serah terima, apabila bug terbukti bersumber dari pihak Konsultan. Penambahan modul baru atau revisi mayor dikenakan biaya sesuai Add-On yang relevan.

8.  ACCEPTANCE CRITERIA

Suatu Deliverable dianggap telah diterima oleh Klien apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- Klien tidak menyampaikan catatan atau permintaan revisi dalam jangka waktu lima (5) hari kerja sejak penyerahan (deemed acceptance);

- Klien menandatangani Completion Sign-Off Form yang dikirimkan oleh Konsultan; atau

- konfirmasi penerimaan pembayaran pelunasan diterima oleh Konsultan, yang dianggap sebagai pengakuan penerimaan final.

9.  PENGELOLAAN PERUBAHAN SCOPE (CHANGE MANAGEMENT)

Setiap perubahan Scope of Work wajib diajukan secara tertulis melalui email atau platform pesan yang terkonfirmasi. Konsultan akan mengevaluasi dan memberikan respons dalam dua (2) hari kerja, beserta estimasi biaya tambahan apabila relevan. Seluruh perubahan yang disetujui Para Pihak didokumentasikan dalam Change Order tertulis yang ditandatangani sebelum implementasi.

| Atas nama: CafeMargin (Konsultan) Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ | Atas nama: Klien Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ |
| --- | --- |

SERVICE LEVEL AGREEMENT (STANDAR TINGKAT LAYANAN)

Service Level Agreement ini (2018SLA2019) menetapkan standar kinerja minimum dan jaminan layanan yang wajib dipenuhi Konsultan sepanjang masa engagement. SLA ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari SOW dan dibaca sebagai satu dokumen yang utuh.

1.  STANDAR LAYANAN

| Parameter SLA | Standar yang Berlaku |
| --- | --- |
| Timeline Delivery | Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak tanggal konfirmasi data lengkap diterima |
| Mulainya Hitungan Waktu | Timeline mulai dihitung sejak tim CS CafeMargin mengkonfirmasi kelengkapan data |
| Frekuensi Update Progress | Dua (2) kali per minggu: setiap Senin (laporan progress via email) dan Kamis (update via WhatsApp). Issue Log dipelihara secara real-time di platform Notion atau Sheets yang dibagikan. |
| Revisi yang Tercakup | Dua (2) kali revisi minor per Deliverable, ditambah satu (1) kali perbaikan bug sistem dalam empat belas (14) hari setelah serah terima |
| Support Pasca-Penyerahan | 14 (empat belas) hari kalender tanpa biaya tambahan, terhitung sejak tanggal Completion Sign-Off |
| Response Time Support | Pertanyaan teknis: maks. satu (1) hari kerja. Error sistem dari pihak Konsultan: maks. dua (2) hari kerja. |
| Bahasa Komunikasi | Bahasa Indonesia (dokumen formal); Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (komunikasi harian). |

2.  STANDAR KUALITAS OUTPUT

Seluruh Deliverable yang diserahkan Konsultan harus memenuhi standar kualitas berikut:

- seluruh data yang dianalisis divalidasi dan dikonfirmasi silang sebelum dijadikan dasar insight atau rekomendasi;

- setiap rekomendasi yang diberikan dapat ditelusuri ke sumber data spesifik, yang siap didemonstrasikan Konsultan atas permintaan Klien;

- seluruh laporan ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pemilik usaha non-teknis, dilengkapi lampiran teknis apabila diperlukan;

- seluruh dashboard dan template diuji dengan data aktual Klien sebelum diserahkan;

- seluruh asumsi yang digunakan dalam analisis atau proyeksi didokumentasikan secara eksplisit dalam Deliverable terkait.

3.  PENALTI KETERLAMBATAN PENYERAHAN

Apabila Konsultan terlambat menyerahkan Deliverable dari Timeline yang disepakati akibat faktor yang berada dalam kendali Konsultan (tidak termasuk keterlambatan data dari Klien, perubahan Scope of Work yang diminta Klien, dan Force Majeure), penalti berikut berlaku:

- keterlambatan satu (1) sampai tiga (3) hari kerja: diskon sebesar 3% (3 persen) dari sisa tagihan;

- keterlambatan empat (4) sampai tujuh (7) hari kerja: diskon sebesar 7% (7 persen) dari sisa tagihan;

- keterlambatan lebih dari tujuh (7) hari kerja: diskon sebesar 15% (15 persen) dari sisa tagihan (batas maksimum penalti).

4.  MEKANISME ESKALASI

| Kategori Masalah | Jalur Eskalasi | Target Penyelesaian |
| --- | --- | --- |
| Pertanyaan teknis rutin | WhatsApp kepada CS CafeMargin | 1 hari kerja |
| Masalah kualitas Deliverable | Email kepada Lead Analyst | 2 hari kerja |
| Ketidakpuasan output atau sengketa | Email kepada Lead Strategist disertai jadwal video call | 3 hari kerja |
| Sengketa kontrak | Pemberitahuan tertulis formal melalui email | 30 hari kalender (periode musyawarah) |

5.  TERMINATION

Salah satu Pihak dapat mengakhiri engagement ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- Termination oleh Klien sebelum Fase 1 dimulai: Down Payment hangus seluruhnya;

- Termination oleh Klien di tengah berjalannya engagement: biaya untuk fase yang telah selesai tidak dapat dikembalikan; sisa Down Payment apabila ada dikembalikan setelah dikurangi biaya pekerjaan yang telah dilaksanakan;

- Termination oleh Konsultan akibat Klien tidak menyediakan data yang diperlukan atau tidak memberikan respons selama empat belas (14) hari kalender berturut-turut: Konsultan mengembalikan Down Payment secara prorata setelah dikurangi biaya pekerjaan yang telah dilaksanakan;

- Termination akibat Force Majeure: tidak ada penalti yang dikenakan kepada kedua Pihak; biaya pekerjaan yang telah dilaksanakan secara prorata tetap wajib dibayarkan.

6.  PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (LIMITATION OF LIABILITY)

Konsultan adalah penyedia layanan analitik dan konsultasi strategis, dan tidak memberikan jaminan atas hasil bisnis tertentu. Seluruh output merupakan rekomendasi berbasis data. Keputusan bisnis final sepenuhnya ada di tangan Klien. Konsultan tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial yang timbul akibat:

- keputusan bisnis yang diambil Klien berdasarkan output Konsultan;

- perubahan kondisi pasar setelah tanggal analisis;

- implementasi rekomendasi yang tidak sesuai dengan panduan Konsultan;

- data yang tidak akurat atau tidak lengkap yang diberikan Klien.

| Atas nama: CafeMargin (Konsultan) Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ | Atas nama: Klien Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ |
| --- | --- |

MASTER SERVICE AGREEMENT (PERJANJIAN LAYANAN INDUK)

Perjanjian Layanan Induk ini (2018Perjanjian2019) dibuat sejak Effective Date oleh dan antara CafeMargin ("Konsultan") dan [Nama Badan Usaha Klien] ("Klien"), yang selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Para Pihak", dalam rangka engagement Level 3 — CafeMargin Control.

1.  RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini menetapkan kerangka umum yang mengatur hubungan Para Pihak dalam kaitan dengan layanan yang dirinci dalam Statement of Work, yang dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku selama Service Period aktif dan tetap mengikat Para Pihak selama dua puluh empat (24) bulan setelah berakhirnya masa engagement untuk ketentuan kerahasiaan dan Limitation of Liability.

2.  HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

2.1  Kewajiban Konsultan

Konsultan wajib:

- melaksanakan layanan yang ditetapkan dalam SOW dengan standar profesionalisme yang sesuai, dan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam SLA;

- menyampaikan update progress dengan frekuensi sebagaimana ditentukan dalam SLA;

- menjaga kerahasiaan data Klien sesuai ketentuan Non-Disclosure Agreement yang telah ditandatangani;

- menugaskan anggota tim yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan karakteristik engagement ini.

2.2  Kewajiban Klien

Klien wajib:

- menyediakan akses atas data, sistem, dan informasi sebagaimana tercantum dalam Data Intake Checklist, dalam batas waktu yang disepakati saat Kickoff;

- merespons permintaan klarifikasi dari Konsultan dalam dua (2) hari kerja;

- melakukan pembayaran sesuai Payment Terms yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;

- tidak menggunakan output Konsultan untuk tujuan apa pun yang bertentangan dengan hukum Indonesia yang berlaku.

3.  KEPEMILIKAN DELIVERABLES DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Seluruh Deliverables yang diserahkan kepada Klien menjadi milik Klien setelah pembayaran diterima secara penuh. Konsultan berhak untuk:

- menerapkan metodologi, kerangka analisis, dan template yang dikembangkan dalam engagement ini untuk Klien lain, sepanjang tidak terdapat data spesifik Klien di dalamnya;

- mempublikasikan studi kasus yang dianonimkan dan tidak mengidentifikasi nama bisnis atau data spesifik Klien, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Klien.

4.  KEPATUHAN HUKUM DAN ANTI PENCUCIAN UANG

4.1  Pernyataan dan Jaminan Klien

Klien menyatakan dan menjamin bahwa:

- usaha yang dijalankan adalah legal sesuai hukum Republik Indonesia dan memiliki seluruh izin usaha yang berlaku, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif;

- dana yang digunakan untuk membayar jasa Konsultan tidak berasal dari kegiatan ilegal, pencucian uang, atau tindak pidana lainnya;

- Klien tidak akan menggunakan output atau rekomendasi Konsultan untuk tujuan apa pun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

4.2  Konsekuensi Pelanggaran Pernyataan

Pelanggaran atas pernyataan dalam Pasal 4.1 memberikan hak kepada Konsultan untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa pengembalian pembayaran yang telah diterima, dan Konsultan dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum yang timbul akibat pengakhiran tersebut.

5.  NON-RELIANCE DISCLAIMER

Klien memahami dan menyetujui bahwa:

- Konsultan adalah penyedia layanan konsultasi analitik dan bukan merupakan penasihat pajak, konsultan hukum, atau penasihat keuangan berlisensi; output tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar keputusan perpajakan atau hukum;

- seluruh proyeksi keuangan merupakan estimasi berbasis data historis dan asumsi yang terdokumentasi, dan bukan merupakan jaminan kinerja di masa mendatang;

- seluruh keputusan bisnis yang diambil berdasarkan output Konsultan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan diskresi Klien.

6.  KERAHASIAAN

Kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Non-Disclosure Agreement yang telah ditandatangani secara terpisah dengan ini diintegrasikan ke dalam Perjanjian ini dan berlaku untuk seluruh informasi yang dipertukarkan sepanjang masa engagement.

7.  FORCE MAJEURE

Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan yang disebabkan oleh kondisi di luar kendali yang wajar, termasuk namun tidak terbatas pada: bencana alam, gangguan infrastruktur internet nasional, kondisi darurat yang ditetapkan pemerintah, atau pandemi. Para Pihak akan bernegosiasi secara itikad baik untuk menyesuaikan Timeline.

8.  GOVERNING LAW

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Seluruh sengketa tunduk pada mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Pasal 7 Non-Disclosure Agreement.

| Atas nama: CafeMargin (Konsultan) Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ | Atas nama: Klien Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ |
| --- | --- |

PAYMENT TERMS DAN PROSEDUR INVOICE

Bagian ini menetapkan struktur pembayaran, prosedur invoice, dan persyaratan Know-Your-Client (KYC) yang berlaku dalam engagement ini. Ketentuan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari SOW dan MSA (apabila berlaku).

1.  STRUKTUR PEMBAYARAN (PAYMENT TERMS)

| Termin Pembayaran | Persentase | Nominal Indikatif | Syarat Pembayaran | Jatuh Tempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Down Payment | 50% | IDR 6.000.000 – 10.000.000 | Sebelum Kickoff dimulai | Lunas paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah invoice diterbitkan |
| Termin Kedua | 25% | IDR 3.000.000 – 5.000.000 | Setelah Fase 5 selesai (Mid-Check 2) | Lunas paling lambat tiga (3) hari kerja setelah Mid-Check 2 |
| Pelunasan Akhir | 25% | IDR 3.000.000 – 5.000.000 | Sebelum Pelatihan Sesi 1 dan penyerahan final | Lunas paling lambat satu (1) hari kerja sebelum Pelatihan Sesi 1 |

Ketentuan berikut berlaku tanpa pengecualian:

- tidak ada pekerjaan yang dimulai sebelum Down Payment terkonfirmasi masuk di rekening Konsultan;

- tidak ada Deliverable yang diserahkan kepada Klien sebelum konfirmasi penerimaan pembayaran pelunasan akhir;

- seluruh invoice diterbitkan dalam format resmi CafeMargin dan wajib dibayarkan ke rekening bank yang tercantum dalam invoice;

- pembayaran dilakukan melalui transfer bank; bukti transfer wajib disampaikan melalui WhatsApp atau email pada hari yang sama.

2.  KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Apabila Klien terlambat melakukan pembayaran lebih dari tujuh (7) hari kalender dari jatuh tempo yang disepakati:

- Konsultan berhak menghentikan seluruh pekerjaan sementara hingga pembayaran diterima; Timeline proyek diperpanjang sejumlah durasi penghentian;

- apabila pembayaran belum diterima setelah tiga puluh (30) hari kalender tanpa komunikasi tertulis dari Klien, Konsultan berhak mengakhiri engagement dan mempertahankan seluruh pembayaran yang telah diterima sebagai kompensasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

3.  STANDAR INVOICE

| Field Invoice | Keterangan |
| --- | --- |
| Nomor Referensi Invoice | CM-INV-[LEVEL]-[YYYY]-[NNN] |
| Tanggal Invoice | Tanggal penerbitan |
| Deskripsi Layanan | CafeMargin Level 3 — CafeMargin Control — [Nama Klien] |
| Nominal | Sesuai termin pembayaran yang berlaku |
| PPN 11% | Berlaku apabila Klien meminta faktur pajak dan Konsultan terdaftar sebagai PKP |
| Rekening Bank | Bank [___] — Nama Rekening: CafeMargin — Nomor Rekening: [___] |
| Jatuh Tempo Pembayaran | Tiga (3) hari kerja sejak tanggal invoice (kecuali Down Payment: wajib lunas sebelum Kickoff) |
| Referensi SOW | Sesuai nomor referensi SOW yang berlaku |

4.  PERSYARATAN KNOW-YOUR-CLIENT (KYC)

Sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan Konsultan berdasarkan prinsip anti pencucian uang yang berlaku, Klien wajib melengkapi formulir KYC sebelum invoice pertama diterbitkan. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

| Data KYC | Status |
| --- | --- |
| Nama lengkap pemilik atau direktur | Wajib |
| Nama badan usaha (PT, CV, atau UD) | Wajib |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | Wajib |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Wajib |
| Alamat usaha terdaftar dan alamat operasional | Wajib |
| Nomor WhatsApp aktif | Wajib |
| Alamat email resmi | Wajib |
| Nama lengkap dan jabatan PIC operasional atau manajer | Sebagai narahubung teknis selama berlangsungnya engagement |

| Atas nama: CafeMargin (Konsultan) Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ | Atas nama: Klien Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ |
| --- | --- |

HALAMAN PENANDATANGANAN FINAL

Dengan menandatangani di bawah ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen ini, meliputi: Service Brief, Jadwal Konsultasi, Key Performance Indicators, Non-Disclosure Agreement, Statement of Work, Service Level Agreement, Master Service Agreement, dan Payment Terms.

| Atas nama: CafeMargin (Konsultan) Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ | Atas nama: Klien Nama : ________________________________ Jabatan : ________________________________ Tanggal : ________________________________ |
| --- | --- |

LIMITATION OF LIABILITY | PERNYATAAN AKHIR

CafeMargin adalah penyedia layanan analitik dan konsultasi strategis. Konsultan bukan merupakan penasihat pajak, konsultan hukum, atau penasihat keuangan berlisensi. Seluruh output merupakan rekomendasi berbasis data dan bukan merupakan jaminan hasil bisnis tertentu. Seluruh keputusan bisnis yang diambil berdasarkan output Konsultan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan diskresi Klien. Konsultan tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial yang timbul dari implementasi rekomendasi oleh Klien.